**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **муниципального**

 **образования**

 **Кувайский сельсовет**

**Новосергиевского района**

 **Оренбургской области**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 05.03.2018 г. № 12-п

 с. Кувай

О мерах по пропуску

весеннего паводка 2018 года

 На основании постановления главы Администрации Новосергиевского района от 09.02.2018 года № 109-п «О мерах по пропуску весеннего паводка 2018 года», руководствуясь Уставом муниципального образования, в целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики, сохранности материальных ценностей, организованного проведения спасательных работ в зонах возможных затоплений (подтоплений) в ходе подготовки и проведения весеннего паводка 2018 года на территории администрации Кувайского сельсовета:

1. Создать рабочую группу по пропуску весеннего паводка 2018 года и утвердить ее в составе согласно приложению № 1.

2. Провести мероприятия по пропуску весеннего паводка и защите населения согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации.

Глава администрации В.Н. Евстратьев

Разослано: членам рабочей группы, прокурору, в дело.

 **Приложение № 1**

 **к постановлению главы**

 **администрации**

 **от 05.03.2018 г. № 12-п**

**Состав**

**комиссии по пропуску весеннего паводка 2018 года**

Председатель: В.Н. Евстратьев – глава администрации

Заместитель председателя: Р.Д. Романова – специалист I категории

Члены:

 В.Н. Смолей – управляющий 1 отд.

 ЗАО «Дружба»

 (по согласованию)

 Ш.А. Сулейманов – управляющий 2 отд.

 ЗАО «Дружба»

 (по согласованию)

 Р.Н. Муратов - механик отд. № 3

 ЗАО «Дружба»

 (по согласованию)

 Р.М. Максютов – гл. энергетик ЗАО

 «Дружба»

 (по согласованию)

 **Приложение № 2**

**к постановлению главы**

**администрации**

 **от 05.03.2018 г. № 12-п**

**Мероприятия**

**по пропуску весеннего паводка 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Примечание |
| 1 | Оповестить жителей, проживающих в затопляемой зоне (с. Кувай, ул. Заречная, д.5) о заблаговременном выводе индивидуального скота и эвакуации личных домашних вещей и документов в незатопляемую зону | при необходимости | В.Н. Евстратьев – глава администрации |  |
| 2 | Подготовить места для временно эвакуированных жителей из зон возможного затопления (родственники) | до 25.03.2018 | родственники |  |
| 3 | Установить круглосуточное дежурство жителей на время ЧС  |  | В.Н. Евстратьев – глава администрации | по 4 ч. в сутки |
| 4 | Организовать эвакуацию и жизнеобеспечение эвакуированного населения | при необходимости | В.Н. Смолей- управляющий отд. № 1 ЗАО «Дружба» (по согласованию) |  |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с учащимися школ по вопросу поведения во время весеннего паводка | до 25.03.2018 | Директора школУрбисинова С.А., Идельгужина А.С., Морозкина М.Г. (по согласованию) |  |
| 6 | Заблаговременно обеспечить необходимые медикаменты и оказание экстренной помощи населению во время паводка | до 25.03.2018 при необходимости | Зав. ФАПомТрунова В.Г., Гумарова Н.В. (по согласованию) |  |
| 7 | Подготовить необходимую технику для противопаводковых мероприятий | до 25.03.2018 | В.Н. Смолей, Ш.А. Сулейманов, А.Ф. Куватов (по согласованию) | МТЗ-82Т-4К-700 |
| 8 | Провести подготовительные работы трактором МТЗ-82 по очистке водоотводных путей и пропуск половодья через мостовые переходы, очистка путей к канализационным колодцам | до 25.03.2018 | Ю.М. Черкасов (по согласованию) |  |
| 11 | Обеспечить бесперебойную работу снабжения электроэнергией, принять меры к своевременному отключению электропередач, (при необходимости) своевременно оповещать штаб Кувайского сельсовета об отключении электроэнергии. | во время весеннего паводка | Малахов С.А. -мастеру Кувайского участка электрических сетей (по согласованию) |  |
| 12 | Организовать соблюдение порядка, обеспечить охрану общественного и государственного порядка | во время весеннего паводка | Дубовсков П.С.участковый инспектор (по согласованию) |  |
| 13 | Определить меры для спасения эвакуации людей и имущества при паводке | во время весеннего паводка | Трунов Н.А.- добровольный народный дружинник (по согласованию) |  |
| 14 | Запретить проезд грузовых автомобилей и тракторов по улицам населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета до конца распутицы | во время весеннего паводка |  |  |
| 15 | Обеспечить необходимый запас продуктов и промышленных товаров | во время весеннего паводка | ИП Мрясова С.К., ИП Леденев В.В. |  |

Номера дежурных телефонов на случай аварийных ситуаций:

93-6-94, 93-6-08, 93-6-68, 93-6-22, 8 9878840856