АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУВАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2024								№ 16-п

с. Кувай

«О мерах по пропуску весеннего паводка 2024 года»

Во исполнение постановления Главы администрации муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области от 21.02.2024 года № 125-п «О мерах по пропуску весеннего паводка 2024 года» в целях проведения противопаводковых мероприятий и предупреждения ЧС на территории Кувайского совета:

- Создать комиссию по пропуску весеннего паводка 2024 года в следующем составе:

Леденев Вячеслав Валерьевич - председатель комиссии Кувайского                                                   сельсовета.

Члены комиссии:

Сайтаков Фарит Мухаматкиреевич— тракторист администрации Кувайского сельсовета;

Сатучин Ильгиз Ямилович- пожарник ДПК

Муртазин Салих Абрахманович - депутат Совета депутатов;

Урбисинова Светлана Анатольевна – директор МОБУ «Кувайская СОШ»;

Муравьев Николай Григорьевич - староста п. Горный, член ДНД

- Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод и защите населения, согласно приложению №1.

- Постановление вступает в силу в соответствии с Уставом МО Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области

Глава администрации					Леденев В.В.

Разослано:  в дело, прокурору, орготделу, членам комиссии

Приложение № 1

к постановлению

от 18.03.2024 № 16-п

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

КУВАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на территории Кувайского сельсовета, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории | март | Администрация сельсовета |
| 2 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросам паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций | март-апрель | Администрация сельсовета |
| 3 | Провести комиссионное обследование ГТС по вопросу их подготовки к пропуску весеннего паводка | до 25.03.2024 | Администрация сельсовета. |
| 4 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. | В паводковый период | Администрация сельсовета |
| 5 | Организовать работу по прочистке проходов для талых вод с улиц на территории Кувайского сельсовета. | по мере таяния снега | Администрация сельсовета, члены комиссии |
| 6 | Организовать эвакуацию и жизнеобеспечение эвакуированного населения (при необходимости) | в период весеннего паводка | Глава администрации Леденев В.В. |
| 7 | Организовать очистку от снега санитарных зон водозабор и скважин | до 27.04.2024 | Члены комиссии, администрация сельского совета |