**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУВАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.03.2019г. № 12-п

с. Кувай

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2019 ГОДА

В целях безопасного пропуска весеннего паводка 2019 года администрация области постановляет:  
  
1. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2019 года (далее - План) согласно приложению.  
  
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.Н. Евстратьев

Разослано: в дело, прокурору.

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2019 ГОДА

Утверждаю  
Глава администрации Кувайского сельсовета  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Евстратьев

от 11.03.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Мероприятия | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Создать пункты временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья |  | До 15.03.2019 | Глава администрации |
| 2. Создать аварийные запасы материалов, в том числе щебень, отсев, песок (мешки с песком), грунт и др. для устройства временных дамб и заграждений, определить порядок их использования, хранения и доставки в места подтопления |  | До 01.04.2019 | Глава администрации |
| 3. Провести работу по оптимизации и накоплению резерва плавательных средств, средств спасения, непромокаемой обуви, мотопомп и прочих материальных ресурсов для обеспечения эвакуации, ликвидации последствий паводка, определить места их хранения. |  | До 15.03.2019 | Глава администрации |
| 4. Уточнить расчет сили средств для жизнеобеспеечения населения, в том числе при эвакуации из зон затопления (использования резервных автономных источников электроснабжения, доставка продуктов питания, воды и т.д.) |  | До 01.04.2019 | Глава администрации  ИП Леденев В.В.  ИП Мрясова С.К.  ИП Муравьев С.Н.  ИП Куаншалиева В.И. |
| 5. Привести в готовность водооткачивающую технику, проверить насосы на забор воды |  | До 01.04.2019 | Глава администрации |
| 6. Продолжить разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах риска подтопления (затопления), по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества от последствий воздействия паводковых вод |  | В течение 2019 - 2020 гг. | Органы местного самоуправления совместно со страховыми компаниями (по согласованию) |
| 7. Выполнить мероприятия по подготовке ливневой канализации, водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах к пропуску паводковых вод. Очистка приемников воды на проезжей части муниципального образования, своевременная очистка улиц от снега и льда |  | В течение 2019 - 2020 гг. | Глава администрации, Черкасов Ю.М. |
| 8. Назначить должностных лиц, ответственных за безопасность гидротехнических сооружений, представляющих угрозу для населения и территории в период весеннего паводка. |  | до 15.03.2019 | Администрация |